Annex 5: Implementation Timetable

Obs.: Listed activities are eligible activities according to section B.3.; implementation of activities is subject to proposals for sub-projects and their selection. Therefore, the following timetable are indicative and subject to changes, about which GCF will be informed within the scope of regular reporting activities.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Year | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
| Task | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q  10 | Q  11 | Q  12 | Q  13 | Q  14 | Q  15 | Q  16 | Q  17 | Q  18 | Q  19 | Q  20 | Q  21 | Q  22 | Q  23 | Q  24 | Q  25 | Q  26 | Q  27 | Q  28 |
| ***Preparatory Activities*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Preparation of 1st Call for Proposals, Evaluation and Selection of sub-projects, contracting* | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *If necessary, preparation of 2nd Call for Proposals, Evaluation and Selection* |  |  |  |  | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Output 1 -*** *Coastal Ecosystems are better protected and managed in a more sustainable way* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***COMPONENT 1 –*** *Protection and sustainable management of coastal resources relevant for EbA* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Activity 1.1. Improvement of Management of MPAs and LMMAs and of Coastal Ecosystems* |  |  |  |  | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |  |  |
| *Activity 1.2.*  *Measures to reduce physical damage to coastal and marine ecosystems* |  |  |  |  | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |  |  |
| *Activity 1.3.*  *Measures to reduce pressure and land-based stressors on coastal marine ecosystems* |  |  |  |  | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Output 2*** *- Degraded coastal ecosystems particularly relevant for climate change adaptation, are rehabilitated* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***COMPONENT 2:*** *Rehabilitation of degraded coastal**ecosystems* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Activity 2.1.*  *Mangrove Reforestation* |  |  |  |  | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |  |  |
| *Activity 2.2.*  *Seagrass Rehabilitation* |  |  |  |  | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |  |  |
| *Activity 2.3.*  *Rehabilitation of beach vegetation* |  |  |  |  | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |  |  |
| *Activity 2.4.*  *Coral reef restoration, if applicable* |  |  |  |  | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |  |  |
| ***Output 3 -*** *Knowledge exchange and capacity building (EbA approaches, coastal management and sustainable use improved****)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***COMPONENT 3:*** *Knowledge exchange and capacity building regarding appropriate and feasible EbA approaches* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Activity 3.1.*  *Exchange on experiences and lessons learnt from implementation practice by NGOs and similar initiatives* |  |  |  |  | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |  |  |
| *Activity 3.2.*  *Capacity building to allow partners to overcome capacity barriers for EbA* |  |  |  |  | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |  |  |
| ***Monitoring and Evaluation*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Mid-Term Review* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⇒ | ⇒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Final Review of Projects and GCF-Programme* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⇒ | ⇒ | ⇒ |